# SÃO PAULO TECH SCHOOL

# PESQUISA E INOVAÇÃO

Kauan Kadooca Bastos

PROJETO NEED FOR SPEED

São Paulo 2025

# SUMÁRIO

- CONTEXTO	3

- OBJETIVO GERAL	4

  - Objetivos Específicos	4

- JUSTIFICATIVA	4

- ESCOPO	5

  - Descrição Resumida Do Projeto	5

  - Resultados Esperados	5

  - Requisitos Do Projeto	6

  - Limites e Exclusões	8

  - Macro Cronograma	9

  - Recursos Necessários	10

  - Riscos Do Projeto	11

- PREMISSAS DO PROJETO	12

- RESTRIÇÕES DO PROJETO	12

- REFERÊNCIAS	13

# CONTEXTO

Surgida a partir de um investimento da revista norte-americana Road & Track, a franquia Need for Speed teve seu primeiro título lançado em agosto de 1994 pela desenvolvedora Electronic Arts (EA). O estilo excêntrico das corridas de rua aliado ao visual realista rapidamente conquistou o público, especialmente no Brasil, impulsionado pelo surgimento das lan houses e pela popularização da subcultura do automobilismo.

Desde então, os jogos da série Need for Speed têm sido amplamente bem recebidos pela crítica e pelo público, consolidando-se como uma das franquias mais bem-sucedidas da história dos videogames. A série tornou-se referência no gênero de corrida, chegando inclusive a inspirar uma adaptação cinematográfica homônima.

De acordo com dados da Games Learning Society, o faturamento total da franquia ultrapassa 1,9 bilhão de dólares, ocupando a quarta posição entre os jogos mais vendidos da EA. O título de maior sucesso comercial é Need for Speed: Most Wanted (2005), com mais de 723 mil unidades vendidas e o surgimento de um dos carros mais icônicos da série: o BMW M3 GTR (E46), de 2001.

Figura 1: BMW M3 GTR (E46)

(Fonte: NFS Fandom)

# OBJETIVO GERAL

Desenvolver um website interativo sobre a franquia de jogos Need for Speed, integrado a uma dashboard com gráficos e indicadores de desempenho (KPIs), que proporcione uma experiência imersiva e dinâmica aos usuários, permitindo a análise e interação com dados relacionados aos títulos da série.

  - Objetivos Específicos

    - Criar e disponibilizar uma dashboard web que apresente, de forma clara e atualizada, a média das avaliações atribuídas pelos usuários a cada jogo da franquia.

    - Possibilitar que os usuários registrem suas próprias notas, fortalecendo o senso de comunidade e promovendo o engajamento entre os fãs da série.

    - Garantir a integração entre o website e o banco de dados por meio de uma API responsável pelo cadastro e autenticação dos usuários.

    - Exibir gráficos e KPIs utilizando recursos de visualização de dados fornecidos pela API web-data-viz.

    - Implementar o sistema em uma máquina virtual Lubuntu, assegurando um ambiente controlado e estável para execução e testes do projeto.

# JUSTIFICATIVA

Desde muito jovem sou apaixonado pelo meio automotivo, acompanhando vídeos, filmes, jogos, marcas e empresas. Portanto, a saga de jogos da Electronic Arts entrou na minha vida muito cedo, sendo Need For Speed: Underground 2 o primeiro exemplar da franquia que joguei, e lembro-me de ter me maravilhado com os detalhes do jogo. A jogabilidade, os  gráficos, a ambientação e principalmente as músicas icônicas fizeram a minha experiência  ser incrível, tanto que até hoje acompanho a franquia, conquistando troféus em jogos e interagindo com a comunidade.

# ESCOPO

  - Descrição Resumida Do Projeto

Será desenvolvido um servidor web local incluindo as telas: home page, cadastro login e dashboard. O objetivo do projeto é apresentar a saga Need For Speed, passando por todos os títulos da franquia e seus pontos principais.

  - Resultados Esperados

    - Conversão automática de dados: Os dados coletados através das respostas de um quiz devem ser exibidos em gráficos e KPIs na Tela de Dashboard.

    - Banco de dados estruturado (MySQL): Armazenamento de dados de cadastro dos usuários dentro de um ambiente virtual.

    - Servidor web local: Site acessível via desktop e dispositivos móveis.

    - Dashboard visual: Apresentação dos dados em gráficos e indicadores.

    - Atualização em tempo real: Atualização imediata dos gráficos e KPIs, sempre que enviado uma nova resposta do usuário.

  - Requisitos Do Projeto

Os requisitos se referem aos pontos a serem atendidos durante o projeto até sua entrega final. Dessa forma, os requisitos a serem atendidos estão descritos na Figura 2.

Figura 2 – Planilha do Excel com a descrição dos Requisitos Técnicos do Projeto classificados em essencial, importante e desejável.

(Fonte: o autor)

Afim de ajustar a organização e o andamento das atividades relacionadas ao projeto, será utilizada a ferramenta Trello para gestão de requisitos a fazer, fazendo e concluído, conforme a Figura 3.

Figura 3 – Ferramenta de gestão Trello, organizado com os requisitos: a fazer (To Do), fazendo (Doing) e finalizado (Done).

(Fonte: o autor)

  - Limites e Exclusões

Afim de delimitar os alcance dos processos e atividades a serem realizadas e fornecidas ao final do projeto, está descrito abaixo todos os itens a serem inclusos, bem como aqueles que não estarão presentes no desenvolvimento e entrega.

Incluso:

    - Permite acesso local ao web site.

    - Apresenta medição contínua dos acertos, erros e média das respostas do quiz.

    - Inclui telas de cadastro e login funcional de usuários.

Excluído:

    - O hardware não será fornecido ao usuário.

    - Não será fornecido nenhum tipo de software de instalação.

  - Macro Cronograma

O cronograma para o projeto está previsto conforme consta na Tabela 1, o qual indica os recursos a serem realizados e o tempo necessário para realizar as atividades.

Tabela 1 – Atividades a serem realizadas para

conclusão do projeto

| Atividades | Tempo (dias) |
| --- | --- |
| Planejamento e documentção | 1 |
| Levantamento de Requisitos | 1 |
| Desenvolvimento | 14 |
| Testes e Homologação | 1 |

  - Recursos Necessários

Os recursos necessários para realização o projeto estão inclusosna Tabela 2.

Tabela 2 – Descrição dos recursos necessários para o projeto

| Recurso | Quantidade |
| --- | --- |
| Máquina host (Sistema Operacional Windows) | 1 |
| Roteador Wifi (Acesso à internet) | 1 |

  - Riscos Do Projeto

Fatores que podem comprometer o desenvolvimento e entrega do projeto:

    - Falha na atualização dos dados devido alguma instabilidade de rede.

    - O site poderá ficar fora do ar devido a manutenções.

    - O servidor do Github pode cair, gerando atraso em atualizações do site e possibilitando a perda de arquivos não versionados.

# PREMISSAS DO PROJETO

As premissas se referem aos pontos a serem considerados no projeto, mas que não haverá garantia de suas execuções. Durante e após a implementação do projeto, as premissas são de que:

- O Github estará em pleno funcionamento durante o desenvolvimento do projeto.

- A máquina host terá conexão com a internet sempre que necessário.

- O usuário deve possuir conhecimento básico em informática.

- O usuário tenha acesso à internet.

# RESTRIÇÕES DO PROJETO

As restrições se referem aos pontos que podem comprometer a execução do projeto. As principais restrições do presente projeto são:

- O usuário não poderá ter mais de uma conta com o mesmo endereço de email.

- O usuário não poderá se cadastrar caso algum campo esteja vazio ou preenchido incorretamente.

- O usuário não poderá acessar a dashboard caso não esteja logado na aplicação.

- O usuário não terá acesso aos dados sensíveis do programa, como registros de outros usuários.

- O sistema deverá ser projetado seguindo as boas práticas de programação.

# REFERÊNCIAS

NEED FOR SPEEDTM Discussão de franquia | EA Forums. Disponível em: <https://forums.ea.com/category/ea-forums-pt/discussions/need-for-speed-franchise-discussion-pt>. Acesso em: 7 nov. 2025.

Need for Speed Wiki. Disponível em: <https://nfs.fandom.com/wiki/Need_for_Speed_Wiki>. Acesso em: 7 nov. 2025.

‌TO, C. BMW M3 GTR (E46). Disponível em: <https://nfs.fandom.com/wiki/BMW_M3_GTR_(E46)>. Acesso em: 7 nov. 2025.